DIAGNOSTICO TECNICO

Dois Deploys em Producao
Analise de Bifurcacao de Repositorios

Best of Opera — Plataforma de Conteudo Musical

Data: 9 de marco de 2026
Autor: Bolivar Andrade
Metodo: Investigacao automatizada via Claude Code
Classificacao: Documento interno — uso restrito aos socios

# Resumo Geral

Este documento apresenta uma analise tecnica completa da situacao atual do projeto Best of Opera, que possui dois deploys simultaneos em producao no Railway, mantidos de forma independente e sem coordenacao entre si.

A investigacao foi motivada pela descoberta de que o socio trabalhou durante o final de semana em um deploy proprio (protective-friendship-production-9659.up.railway.app), que apresenta uma tela de login com o branding "Arias Gestao de Conteudo" — funcionalidade que nao existe no projeto principal.

## O que foi descoberto

A organizacao BestOfOpera no GitHub possui dois repositorios:

best-of-opera (antigo) — criado em 10/fev, ultimo commit em 13/fev, 36 commits, arquitetura monolitica (1 arquivo main.py de 1.459 linhas + 1 arquivo index.html de 72KB).

best-of-opera-app2 (atual) — criado em 13/fev, atualizado ate 05/mar, 188 commits, arquitetura de monorepo com 4 aplicacoes especializadas, ~18.000 linhas de codigo proprio, 14 paginas frontend, 70+ endpoints API.

O socio construiu seu deploy a partir do repositorio antigo (best-of-opera), que foi abandonado em 13 de fevereiro — ha 24 dias. O projeto principal seguiu no repositorio best-of-opera-app2 com 152 commits adicionais que transformaram completamente a arquitetura, funcionalidades e infraestrutura do projeto.

Nenhum commit do socio aparece em nenhum dos dois repositorios. Ele trabalhou completamente fora do controle de versao compartilhado, sem branch, sem fork registrado e sem pull request.

## Impacto pratico

O deploy do socio nao contem nenhuma das funcionalidades criticas desenvolvidas nas ultimas 3+ semanas. Especificamente:

O App Editor (pipeline de edicao de video com 9 etapas, legendas ASS sincronizadas, transcricao via Gemini, renderizacao FFmpeg em 7 idiomas) NAO EXISTE no deploy dele — sao 80+ commits e ~5.000 linhas de codigo inexistentes.

O App Portal (frontend unificado Next.js 16 com 14 paginas, workers, polling adaptativo, importacao Redator-Editor, QA visual) esta em versao extremamente primitiva, sem as 50+ melhorias feitas desde 24/fev.

O App Redator esta embutido como "Modulo de Producao" dentro do main.py monolitico, sem os prompts refinados, sem anti-leak de idioma, sem CTA fixo, sem auto-deteccao de metadados do YouTube.

A infraestrutura usa disco local efemero (perde arquivos a cada redeploy) em vez do Cloudflare R2. Nao tem workers com heartbeat, nao tem dead-letter queue, nao tem Dockerfiles otimizados.

A unica feature visivel que o socio adicionou foi uma tela de login com email/senha — funcionalidade que pode ser implementada em 1-2 horas no portal atual usando middleware do Next.js.

## Conclusao do resumo

A recomendacao tecnica e inequivoca: seguir com a versao principal (best-of-opera-app2) e descartar o deploy do socio. Nao ha possibilidade de merge entre as duas versoes — a arquitetura e completamente incompativel (monolito de 1 arquivo vs. monorepo com 4 apps). O trabalho do socio partiu de uma base abandonada ha quase um mes e nao inclui nenhuma das dezenas de features, correcoes e melhorias que tornaram o projeto viavel para producao. Tentar aproveitar qualquer codigo do deploy do socio seria mais custoso do que reimplementar as mesmas funcionalidades do zero no projeto atual.

# 1. Dois Repositorios na Organizacao GitHub

A organizacao BestOfOpera no GitHub contem exatamente dois repositorios. Ambos foram criados pelo mesmo usuario (Bolivar Andrade), mas apenas um continuou recebendo atualizacoes.

|  | Repo Antigo (socio) | Repo Atual (Bolivar) |
| --- | --- | --- |
| Nome | BestOfOpera/best-of-opera | BestOfOpera/best-of-opera-app2 |
| Criado | 10/fev/2026 | 13/fev/2026 |
| Ultimo commit | 13/fev/2026 | 05/mar/2026 |
| Total commits | 36 | 188 |
| Arquitetura | Monolito (1 main.py + 1 index.html) | Monorepo (4 apps + portal + shared) |
| Frontend | HTML estatico (72KB, 1 arquivo) | Next.js 16 + React 19 + 2 frontends Vite |
| Backend | 1 FastAPI (1.459 linhas em main.py) | 3 FastAPIs especializados |
| Banco | PostgreSQL (1 tabela cache) | PostgreSQL compartilhado (multiplas tabelas) |
| Storage | Disco local (efemero) | Cloudflare R2 (persistente) |
| Deploy | 1 servico Railway | 6 servicos Railway |

## Arquivos do repo antigo (TUDO que existe)

O repositorio antigo contem apenas 8 arquivos, totalizando ~162 KB de codigo:

Procfile (58 bytes)

README-2.md (5.5 KB)

database.py (23.7 KB)

dataset_v3_categorizado.csv (390 KB)

main.py (60 KB — 1.459 linhas, TUDO junto)

nixpacks.toml (62 bytes)

requirements.txt (131 bytes)

static/index.html (72 KB — HTML/CSS/JS inline)

## Estrutura do repo atual

O repositorio atual e um monorepo com 4 aplicacoes especializadas, ~18.000 linhas de codigo proprio, 63+ componentes React, 14 paginas e 70+ endpoints API:

app-curadoria/backend/ — Motor YouTube (FastAPI) — 1.704 linhas

app-redator/ — Gerador de conteudo AI (FastAPI + React) — 3.866 linhas

app-editor/ — Pipeline de video (FastAPI + React) — 5.110 linhas

app-portal/ — Frontend unificado (Next.js 16) — 7.305 linhas

shared/ — Codigo compartilhado

scripts/ — Utilitarios Railway

# 2. Evidencias Tecnicas — Deploy do Socio

## Prova 1: Tela de login inexistente no projeto principal

O deploy do socio (protective-friendship-production-9659.up.railway.app) exibe uma tela de login com campos "Email" e "Senha" e botao "Entrar", com branding "Arias" + "Gestao de Conteudo". Todas as rotas redirecionam para essa tela de login. O endpoint /api/health retorna redirecionamento para /login em vez de JSON.

O deploy principal (curadoria-production-cf4a.up.railway.app) tem acesso direto sem login, redireciona automaticamente para /curadoria (Motor V7) e /api/health retorna JSON com status, quota e versao.

Fato comprovado: O arquivo app-portal/app/page.tsx no repo principal NUNCA teve uma tela de login. Desde o primeiro commit (a27bfd0, 15/fev), ele contem apenas um redirect para /curadoria. A busca no historico Git (git log --all -S "Entrar" e git log --all -S "password") confirma que nenhum commit jamais adicionou formulario de login em arquivos .tsx.

## Prova 2: Metadata identica confirma origem no mesmo codigo

O deploy do socio exibe o titulo "Arias Conteudo" e descricao "Plataforma de gestao de conteudo para marcas de musica classica" — exatamente o que existe no layout.tsx desde o commit a27bfd0 (15/fev). Isso confirma que o socio clonou o portal e adicionou autenticacao por conta propria, sem contribuir de volta ao repositorio.

## Prova 3: Senha hardcoded no repo antigo

O commit "feat: add simple password gate to protect app access" (12/fev, repo best-of-opera) adicionou uma senha fixa (APP_PASSWORD = "opera2026") ao main.py. Este padrao de "password gate" e consistente com a tela de login que o socio exibe.

## Prova 4: Nenhum commit do socio em nenhum repositorio

A busca por autores no historico Git mostra apenas dois nomes — ambos do Bolivar:

Bolivar Andrade <administrator@Mac-Bolivar.local> — 187 commits

BestOfOpera <bolivarandrade@gmail.com> — 1 commit (Initial commit)

Nenhum outro autor aparece em nenhum dos dois repositorios. O socio trabalhou completamente fora do controle de versao compartilhado.

## Prova 5: Apenas 1 branch em ambos os repositorios

Ambos os repositorios possuem apenas a branch main. Nao existe branch do socio, fork registrado, nem pull request.

# 3. Cronologia Completa

A tabela abaixo mostra a evolucao paralela dos dois repositorios. O repo antigo parou em 13/fev enquanto o repo atual continuou evoluindo por mais 24 dias com 152 commits adicionais.

| Data | Repo Antigo (best-of-opera) | Repo Atual (best-of-opera-app2) |
| --- | --- | --- |
| 10/fev | Criado. Upload inicial de arquivos | — |
| 11/fev | Motor V3, PostgreSQL, playlist, cache | — |
| 12/fev | Motor V7 + password gate | — |
| 13/fev (manha) | APP2 Producao + fixes FFmpeg | Criado. Initial commit |
| 13/fev (tarde) | ULTIMO COMMIT (UX improvements) | APP Redator completo + deploy Railway |
| 14/fev | — | 35 commits: Editor completo |
| 15/fev | — | Monorepo reorganizado, Portal Next.js, Curadoria integrada |
| 23/fev | — | Pipeline de transcricao reescrito |
| 24/fev | — | Cloudflare R2, Dockerfiles, auto-deteccao YouTube |
| 25/fev | — | Worker assincrono, traducao Google Cloud |
| 26/fev | — | 30+ commits: Editor completo (renders, ZIP, R2) |
| 27/fev | — | 35+ commits: Legendas ASS, workers, upload manual |
| 03/mar | — | QA visual, toggle sem_lyrics, Overview |
| 04/mar | — | Input manual YouTube, visualizacao de traducao |
| 05/mar | — | CTA fixo, paginacao playlist, filtro tracks (HEAD) |

# 4. Funcionalidades que NAO existem no deploy do socio

## 4.1 App Editor — Inexistente (0% do pipeline)

O App Editor NAO EXISTE no repo antigo. Sao 2.000+ linhas de backend e 3.000+ linhas de frontend desenvolvidos de 13/fev a 05/mar:

| Feature | Commits | Status no socio |
| --- | --- | --- |
| Pipeline de 9 etapas (download -> render -> export) | 80+ | INEXISTENTE |
| Download via yt-dlp com retry e fallback | 10+ | INEXISTENTE |
| Transcricao de audio via Gemini 2.5 Pro | 8+ | INEXISTENTE |
| Merge inteligente (cega + guiada) | 3 | INEXISTENTE |
| Validacao de alinhamento (fuzzy match color-coded) | 5+ | INEXISTENTE |
| Legendas ASS com fonte TeX Gyre Pagella | 4 | INEXISTENTE |
| Traducao de lyrics em 7 idiomas (Google Cloud) | 5+ | INEXISTENTE |
| Renderizacao FFmpeg com legendas sincronizadas | 10+ | INEXISTENTE |
| Worker sequencial com heartbeat e idempotencia | 4 | INEXISTENTE |
| Dead-letter queue para crash-loop prevention | 2 | INEXISTENTE |
| Upload para Cloudflare R2 | 3 | INEXISTENTE |
| Pacote ZIP assincrono | 2 | INEXISTENTE |
| Render sem legendas (saida de emergencia) | 1 | INEXISTENTE |
| Limpar Edicao (reset de estado travado) | 1 | INEXISTENTE |
| Desbloqueio forcado com diagnostico | 2 | INEXISTENTE |
| Cookies YouTube via base64 | 1 | INEXISTENTE |
| Nomenclatura padronizada dos renders | 1 | INEXISTENTE |
| Anti-duplicata na importacao | 1 | INEXISTENTE |

## 4.2 App Portal — Frontend (parcialmente existente)

O socio tem alguma versao do portal, mas sem as features dos ultimos 50+ commits:

| Feature | Data | Status no socio |
| --- | --- | --- |
| 14 paginas integradas (curadoria + redator + editor) | 15/fev-05/mar | Parcial (sem editor) |
| Tela de alinhamento com botoes editar/excluir/adicionar | 26/fev | INEXISTENTE |
| Badge unificado Redator <-> Editor | 26/fev | INEXISTENTE |
| Botao "Baixar Todos" com fallback individual | 26/fev | INEXISTENTE |
| Aprovacao de preview com tratamento 409 | 26/fev | INEXISTENTE |
| Downloads por idioma em nova aba | 26/fev | INEXISTENTE |
| Rotas de fuga e recovery na conclusao | 26/fev | INEXISTENTE |
| Worker polling adaptativo | 25/fev | INEXISTENTE |
| Importacao Redator -> Editor com deteccao de idioma | 25/fev | INEXISTENTE |
| Overview com roteamento por passo_atual | 03/mar | INEXISTENTE |
| Toggle sem_lyrics | 03/mar | INEXISTENTE |
| Correcoes visuais QA (16+ itens) | 03/mar | INEXISTENTE |
| Labels do menu lateral corrigidos | 03/mar | INEXISTENTE |
| Input manual de URL YouTube na curadoria | 04/mar | INEXISTENTE |
| Modal automatico ao adicionar video | 04/mar | INEXISTENTE |

## 4.3 App Redator — Versao primitiva

O repo antigo tem o "Modulo de Producao" embutido no main.py (endpoints /api/prod/*). O repo atual tem o Redator como app separado:

| Feature | Data | Status no socio |
| --- | --- | --- |
| Backend separado com routers por dominio | 13/fev | INEXISTENTE (tudo em 1 main.py) |
| Frontend React dedicado (Vite) | 13/fev | INEXISTENTE (HTML estatico) |
| Prompts refinados (overlay, post, YouTube, hook) | 13/fev-03/mar | Versao primitiva |
| Traducao CTA e hashtags do post | 03/mar | INEXISTENTE |
| Reforco de idioma nos prompts (anti-leak) | 03/mar | INEXISTENTE |
| Labels da ficha tecnica no idioma do post | 27/fev | INEXISTENTE |
| Omissao de campos vazios nos prompts | 27/fev | INEXISTENTE |
| Limite 60 chars no overlay | 27/fev | INEXISTENTE |
| CTA fixo na ultima legenda | 05/mar | INEXISTENTE |
| Overlay congelado na importacao (fix) | 03/mar | INEXISTENTE |
| Export ZIP funcional | 24/fev | Versao basica |
| Auto-deteccao de metadados via YouTube | 24/fev | INEXISTENTE |

## 4.4 App Curadoria Backend — Endpoints adicionais

O Motor V7 existe nos dois repositorios, mas o atual tem endpoints que o antigo nao tem:

| Endpoint / Feature | Repo Atual | Repo Antigo (socio) |
| --- | --- | --- |
| POST /api/manual-video | Sim | Nao |
| POST /api/prepare-video/{id} | Sim | Nao |
| POST /api/upload-video/{id} | Sim | Nao |
| GET /api/r2/check | Sim | Nao |
| GET /api/r2/info | Sim | Nao |
| POST /api/playlist/download-all | Sim | Nao |
| GET /api/playlist/download-status | Sim | Nao |
| Integracao com Cloudflare R2 | Sim | Nao |
| Paginacao de playlist (fix ERR-057) | Sim | Nao |
| Filtro de tracks lyrics (fix ERR-055) | Sim | Nao |

## 4.5 Infraestrutura — Completamente diferente

| Aspecto | Repo Atual | Repo Antigo (socio) |
| --- | --- | --- |
| Servicos Railway | 6 servicos especializados | 1 servico monolito |
| Storage | Cloudflare R2 (persistente) | Disco local (perde no redeploy) |
| Dockerfiles | 3 Dockerfiles otimizados | Nixpacks generico |
| CORS | Configurado por servico | allow_origins=["*"] |
| Scripts de deploy | railway-env.sh (GraphQL API) | Manual |
| Banco de dados | Tabelas por app | 1 tabela cache |
| Workers | Background workers com heartbeat | Sincrono |
| Variaveis de ambiente | 10+ variaveis por servico | 3-4 variaveis |

# 5. Comparacao Numerica

| Metrica | Repo Antigo (socio) | Repo Atual (Bolivar) |
| --- | --- | --- |
| Commits | 36 | 188 |
| Arquivos de codigo | 3 (main.py, database.py, index.html) | 100+ |
| Linhas de codigo | ~2.000 | ~18.000 |
| Endpoints API | 36 (todos em 1 arquivo) | 70+ (em 8 modulos) |
| Paginas frontend | 1 (HTML monolito) | 14 (Next.js + 2 React apps) |
| Servicos Railway | 1 | 6 |
| Autores no Git | 1 | 1 (mesmo — nenhum commit do socio) |
| Branches | 1 | 1 |
| Ultima atualizacao | 13/fev/2026 | 05/mar/2026 |
| Dias de desenvolvimento | 4 dias (10-13/fev) | 24 dias (13/fev-09/mar) |

# 6. Recomendacao Final

## Seguir com best-of-opera-app2 (versao principal)

Motivos tecnicos:

152 commits de diferenca — o deploy do socio esta parado em 13/fev; o principal tem 20+ dias de desenvolvimento continuo.

Arquitetura incompativel — monolito vs. monorepo com 4 apps. Nao e possivel fazer merge entre as duas bases de codigo.

App Editor inteiro inexistente — o pipeline de edicao de video (80+ commits, ~5.000 linhas) nao existe no repo antigo.

Storage efemero — o repo antigo perde arquivos a cada redeploy do Railway; o atual usa Cloudflare R2 com persistencia garantida.

Nenhum commit do socio — nao ha codigo para avaliar ou aproveitar; o trabalho dele nao esta versionado em nenhum repo acessivel.

A unica feature visivel do socio (login) e trivial — implementar autenticacao no portal atual leva 1-2 horas com middleware do Next.js.

## Acoes recomendadas

Desativar o deploy protective-friendship-production-9659 no Railway.

Implementar autenticacao no app-portal atual se necessario.

Solicitar ao socio que trabalhe no repo best-of-opera-app2 via branches e pull requests.

Arquivar o repo best-of-opera (antigo) como referencia historica.

Documento gerado automaticamente por Claude Code em 09/mar/2026.
Todos os dados foram extraidos exclusivamente via git log, gh api e curl.
Nenhum arquivo do projeto foi modificado durante a investigacao.